PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Ekosistem Digital KLH/BPLH

Website Utama · PPID Web & Mobile · Omni Channel Dashboard · CMS Konten

Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Disusun oleh PT Bening Guru Semesta — UI/UX: Abdan Syakuro

Versi 1.1 · 21 Juli 2026 · Dokumen pegangan kerja bersama

# Daftar Isi

Daftar Isi	1

1. Ringkasan Eksekutif	1

2. Latar Belakang, Tujuan, dan Sasaran (dari KAK)	1

3. Ruang Lingkup Produk	1

4. Metodologi & Tahapan Kerja UI/UX	1

5. Design System (Acuan Visual)	1

6. Sitemap / Arsitektur Informasi	1

6.1 Modul 01 — Website Utama (24 entri / 20 file)	1

6.2 Modul 02 — PPID Web (16 entri / 15 file)	1

6.2b Modul 02b — PPID Mobile — Flutter (8 layar)	1

6.3 Modul 03 — Omni Channel Dashboard (13 entri / 12 file)	1

6.4 Modul 04 — CMS Konten (8 file — di luar KAK)	1

7. Kebutuhan Fungsional per Produk	1

7.1 Website Utama	1

7.2 PPID Web	1

7.2b PPID Mobile (Aplikasi Flutter)	1

7.3 Omni Channel Dashboard	1

7.4 CMS Konten (di luar KAK)	1

8. Pemetaan Kesesuaian: KAK vs Prototipe	1

8.1 Ketidakselarasan (perlu keputusan / tindak lanjut)	1

8.2 Butir KAK yang selaras	1

9. Persyaratan Non-Fungsional	1

10. Rencana Rilis & Prioritas Lanjutan	1

11. Konsolidasi Temuan & Bukti Kerja Fase 1–2	1

11.1 Fase 1 — Analisis (selesai, menunggu Berita Acara)	1

11.2 Fase 2 — Desain, Design System & Prototipe	1

12. Manajemen Proyek & Mekanisme Kerja (ClickUp)	1

12.1 Mekanisme & konvensi board	1

12.2 Ringkasan backlog per seri (46 tiket)	1

Lampiran A — Dokumen Rujukan	1

Lampiran B — Daftar Istilah & Kodifikasi	1

Catatan pembaca: dokumen ini memakai kodifikasi rujukan singkat (UR-xx, WF-xx, HF-xx, M01–M04, G1–G9, P1–P5, seri tiket DS/WEB/PPID/PPIDM/OMNI/CMS/QA/DOC). Seluruh kodifikasi dijelaskan pada Lampiran B — Daftar Istilah & Kodifikasi di akhir dokumen.

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Ekosistem Digital KLH/BPLH

Website Utama · PPID Web · Omni Channel Dashboard · CMS Konten

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Instansi | Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) |
| Penyusun | PT Bening Guru Semesta — (PIC: Abdan) |
| Acuan utama | KAK Jasa Konsultan Pengembangan Konten User Interface Website (REV) — DIPA Sekretariat Utama SP.DIPA-144.01.1.693728/2026 |
| Sumber sitemap | Prototipe HTML hi-fi repo “KLH Project” + docs/F2_Checklist-Halaman.md |
| Design system | Design System v2 KLH/BPLH (docs/design.md) — anchor lambang #005952 / #147DEF / #F97910 |
| Standar | WCAG 2.1 AA · SPBE (Perpres 95/2018) · UU 14/2008 KIP · UU 25/2009 Pelayanan Publik |
| Versi dokumen | 1.0 — 21 Juli 2026 |
| Status konten | Seluruh konten prototipe adalah data contoh berpenanda; belum divalidasi PPK/Tim Teknis |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini merangkum kebutuhan produk (PRD) untuk empat produk digital KLH/BPLH yang telah dibangun sebagai prototipe HTML hi-fi klikabel: (1) Website Utama, (2) PPID Web, (3) Omni Channel Dashboard, dan (4) CMS Konten. PRD disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) “Pengembangan Konten User Interface Website”, dan memetakan setiap halaman prototipe terhadap butir fitur KAK — termasuk daftar ketidakselarasan (gap) antara apa yang tertulis di KAK dan apa yang telah dibuat.

Website eksisting kemenlh.go.id memperoleh skor heuristik Grade D (~41/100): navigasi mengikuti struktur birokrasi, tidak responsif, dan aksesibilitas rendah. Seluruh pengalaman dirancang ulang dengan prinsip citizen-centric (menu mengikuti niat pengguna, bukan nomenklatur organisasi), satu design system terpadu lintas produk, dan aksesibilitas WCAG 2.1 AA.

### Temuan kunci kesesuaian KAK

Selaras — Ketiga keluaran KAK (Website Utama, PPID, Omni Channel) terpenuhi pada level halaman: 24 + 16 + 13 entri checklist seluruhnya terealisasi.

Gap utama — Aplikasi Mobile PPID (Flutter, 8 layar) diwajibkan KAK Keluaran #2 tetapi belum dibangun — baru 1 layar hero hi-fi. Ini gap terbesar.

Di luar KAK — CMS Konten (8 halaman) dibangun di luar lingkup KAK sebagai usulan nilai tambah; membutuhkan persetujuan PPK.

Gap fitur — Tiga sub-fitur Analytics Omni Channel pada KAK belum ada di prototipe: Statistik Unjuk Rasa, Daftar Monitoring Isu Pengaduan Lingkungan di Media Sosial, dan Accessibility Monitoring.

# 2. Latar Belakang, Tujuan, dan Sasaran (dari KAK)

Maksud: menyediakan panduan teknis pengembangan konten UI website yang terstruktur, konsisten, dan sesuai standar. Tujuan KAK:

Meningkatkan kualitas tampilan dan interaksi pengguna pada website

Mempermudah akses informasi bagi masyarakat

Mendukung keterbukaan informasi publik

Meningkatkan engagement dan kepuasan pengguna

Sasaran: desain UI modern dan responsif; konten terstruktur dan informatif; kepuasan pengguna meningkat. Lingkup pekerjaan KAK (butir 11): analisis kebutuhan pengguna, perancangan UI/UX (wireframe & mockup), pengembangan desain visual, penyusunan konten visual & interaktif, integrasi dengan sistem eksisting, usability testing, serta dokumentasi & panduan UI. Jangka waktu 3 bulan kalender 2026.

### Pengguna sasaran (persona)

| Persona | Peran & momen kritis | Produk utama | UR kunci |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 · Sari — Warga Pencari Layanan | Lapor masalah lingkungan & cari layanan tanpa paham struktur kementerian; momen kritis: drop terbesar di tahap cari menu/pencarian | Website Utama | UR-IA-01/03, UR-HOME-01, UR-SEARCH-01 |
| P2 · Bayu — Pemohon Informasi Publik (low-vision) | Ajukan permohonan informasi & lacak status tanpa proses manual; momen kritis: titik terendah saat menunggu tanpa kepastian status | PPID Web & Mobile | UR-PPID-01/02/03, UR-A11Y-02 |
| P3 · Ratna — Admin PPID / Agen Layanan | Kelola permohonan & balas WA/IG/email dari satu tempat dengan SLA jelas; momen kritis: risiko permohonan terlewat antar kanal | PPID + Omni Channel Dashboard | UR-PPID-04, UR-OMNI-01/02 |
| P4 · Damar — Jurnalis / Akademisi | Temukan data, regulasi & publikasi resmi yang kredibel dan dapat dikutip; pain: konten tersebar & sumber tak pasti | Website Utama (data & publikasi) | UR-CONTENT-01, UR-SEARCH-01, UR-GOV-01 |
| P5 · Indah — Admin Konten / Humas | Publikasikan konten resmi cepat tanpa bergantung alat pihak ketiga (Canva/Google Sites); pain: risiko kredibilitas & injeksi | Website Utama + CMS Konten | UR-GOV-01/02, UR-CONTENT-01 |

Lima persona berbasis bukti di atas mengikuti F1_Persona-Journey.md (Fase 1.3) dan sebagaimana dipresentasikan pada dek check-in klien "Checkin_KLH_BPLH_UIUX.pptx" (slide Persona & User Story). Rincian profil, kutipan, dan 3 journey map lengkap ada di docs/F1_Persona-Journey.md.

# 3. Ruang Lingkup Produk

| Modul | Folder | Audiens | Halaman | Status KAK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 · Website Utama | klh-website-utama/ | Publik | 24 entri / 20 file | Keluaran KAK #1 |
| 02 · PPID Web | klh-ppid-web/ | Publik (pemohon) | 16 entri / 15 file | Keluaran KAK #2 (web) |
| 02b · PPID Mobile (Flutter) | klh-ppid-mobile/ | Publik (pemohon) | 8 layar direncanakan | Keluaran KAK #2 (mobile) |
| 03 · Omni Channel Dashboard | klh-omni-dashboard/ | Internal (agen) | 13 entri / 12 file | Keluaran KAK #3 |
| 04 · CMS Konten | klh-cms/ | Internal (editor) | 8 file | Di luar KAK — usulan tambahan |

Prototipe murni antarmuka (tanpa backend); seluruh aksi tulis adalah simulasi client-side. Arsitektur: vanilla HTML+CSS+JS tanpa build step, dapat dibuka via file:// maupun server statis; data dummy terpusat sebagai “CMS” simulasi di assets/js/data/ per modul.

# 4. Metodologi & Tahapan Kerja UI/UX

Section ini merangkum metodologi lima fase yang menjadi acuan kerja seluruh pihak — desainer, PM, engineer, dan KLH/BPLH selaku pengguna jasa — diadaptasi dari panduan kerja proyek (PANDUAN_KERJA_UIUX_KLH.md). Setiap fase mensyaratkan pembacaan deliverable fase sebelumnya, ditutup dengan checkpoint formal, dan terikat pada gerbang Termin pembayaran sesuai KAK poin 25.

| Fase & timeline | Fokus pekerjaan | Output kunci | Checkpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Analisis Kebutuhan (Bulan 1) | Audit situs eksisting, user requirement, persona & user journey, prioritisasi MoSCoW | F1_Laporan-Audit · F1_User-Requirement · F1_Persona-Journey · F1_MoSCoW | Laporan Pendahuluan disetujui (gerbang Termin I) |
| Fase 2 — Perancangan UI/UX & Design System (Bulan 1–2, fase inti) | User flow & IA citizen-centric, wireframe, mockup hi-fi, prototype interaktif, design system dengan komponen reusable | F2_UserFlow-IA · F2_Wireframe-notes · Figma · design.md / Design System HTML | Berita Acara Persetujuan Desain |
| Fase 3 — Pengembangan Konten UI (Bulan 2–3) | Aset konten UI (microcopy, ikon, ilustrasi), layout responsif desktop/tablet/mobile, pedoman konten, handoff ke engineer | F3_Assets/ · F3_Layout-Spec · F3_Handoff · Figma Dev Mode | Frontend ≥85% (gerbang Termin II) |
| Fase 4 — Pengujian, Evaluasi & Refinement (Bulan 3) | Uji fungsi UI & kompatibilitas, Usability Testing & UAT bersama pengguna jasa, evaluasi feedback, penyempurnaan desain | F4_UI-Test-notes · F4_Laporan-UAT · Figma versi final | Daftar perbaikan ditutup; desain final disetujui |
| Fase 5 — Dokumentasi & Serah Terima (Bulan 3) | Dokumen desain UI/UX sistematis, UI guideline/style guide, kontribusi Laporan Akhir | F5_Dok-Desain-UIUX · F5_Style-Guide | Dokumentasi lengkap & BAST (gerbang Termin III) |
| Pasca-Proyek — Pendampingan (4 bulan) | Konsultasi teknis, rekomendasi & penyempurnaan minor sesuai kebutuhan instansi | PASCA_Konsultasi-Log.md | — |

Prinsip lintas fase: satu design system sebagai sumber kebenaran visual (token §5); aksesibilitas WCAG 2.1 AA dan target Lighthouse ≥ 90 pada setiap keluaran; seluruh konten prototipe berpenanda "konten contoh" sampai divalidasi; dan setiap keputusan desain tertelusur ke rantai bukti audit → UR → persona → MoSCoW (§11).

# 5. Design System (Acuan Visual)

Seluruh produk memakai Design System v2 KLH/BPLH — palet di-anchor pada tiga warna eksak lambang instansi. Nilai token adalah single source of truth; dilarang hardcode warna mentah di komponen.

| Aspek | Ketentuan |
| --- | --- |
| Warna primer | Hijau KLH #005952 (--g-600, anchor lambang) — aksi utama; hover #00453F; header/sidebar #003631 |
| Warna sekunder | Biru #147DEF (informasi/data; tombol & teks normal pakai --b-600 #0E66C4) · Oranye #F97910 (aksen ≤10% halaman; teks di latar terang pakai --o-700 #AE5104) |
| Status | Sukses #0E7A4E · Peringatan #AE5104 · Gagal #C03A2B · Info #0B529D — status selalu ikon + teks, bukan warna saja |
| Tipografi | Plus Jakarta Sans (display/judul 400–800) · Inter (isi 400–700) · JetBrains Mono (angka & kode). H1 32/700 · Body 16/400; baris judul 1.18, isi 1.6 |
| Layout | Grid 12 kolom, kontainer maks 1200px, gutter 24px; breakpoint <768 / 768–1024 / >1024; spasi kelipatan 4px (--s1..--s16); radius 4–24px |
| Ikonografi | Sprite ikon inline via icons.js (Material Symbols path, viewBox 0 -960 960 960) — dilarang emoji sebagai ikon |
| Chart | Chart.js UMD tertanam inline (bukan CDN), palet dari token, animation:false saat export render |
| Mode tampilan | Gelap (dashboard, [data-theme=dark]) · Kontras tinggi · Perbesar teks 100/120/140% · prefers-reduced-motion dihormati |

Referensi lengkap: docs/design.md dan docs/Design_System_KLH_BPLH_2.html (+ halaman Komponen & Layout).

# 6. Sitemap / Arsitektur Informasi

Sitemap berikut adalah kondisi aktual prototipe, direkonsiliasi terhadap checklist resmi docs/F2_Checklist-Halaman.md. Halaman template memakai query string (?a= ?p= ?m= ?id= ?t=) — satu file mewakili banyak entri konten. Prioritas mengikuti MoSCoW (M = Must, S = Should, C = Could).

## 6.1 Modul 01 — Website Utama (24 entri / 20 file)

Beranda (index.html) [M]

├─ Profil

│  ├─ Tentang KLH/BPLH ............... pages/profil/tentang.html [S]

│  ├─ Tugas & Fungsi ................. pages/profil/tugas-fungsi.html [S]

│  ├─ Struktur Organisasi ............ pages/profil/struktur-organisasi.html [S]

│  │  └─ Detail Jabatan (?id=, 9 pejabat) pages/profil/detail-jabatan.html [C]

│  └─ Tata Kelola & Integritas ....... pages/profil/tata-kelola.html [C]

├─ Program

│  ├─ Daftar Program ................. pages/program/index.html [S]

│  ├─ Kalpataru (halaman khusus) ..... pages/program/kalpataru.html [S]

│  └─ Detail Program (?p=, 7 program)  pages/program/detail.html [S]

│     (proper, adipura, adiwiyata, proklim, nirwasita-tantra, ekonomi-sirkular)

├─ Layanan (citizen-centric, 4 kelompok)

│  ├─ Indeks Layanan ................. pages/layanan/index.html [M]

│  ├─ Perizinan & Pengadaan .......... pages/layanan/perizinan-pengadaan.html [M]  (+OSS↗, LPSE↗, SiRUP↗)

│  ├─ Pengaduan & Aspirasi ........... pages/layanan/pengaduan-aspirasi.html [M]  (+SP4N-LAPOR↗, WCC)

│  ├─ Data, Lab & Pengujian .......... pages/layanan/data-lab-pengujian.html [S]  (+SRN PPI↗, Bursa Karbon↗, Pusarpedal)

│  └─ Regulasi & Pembelajaran ........ pages/layanan/regulasi-pembelajaran.html [S] (+JDIH↗, E-Learning, E-LHKPN↗)

├─ Informasi & Publikasi

│  ├─ Indeks Informasi (?m=, 9 modul)  pages/informasi/indeks.html [S]

│  │  (berita, siaran-pers, pengumuman, artikel, publikasi, sk, permen …)

│  ├─ Detail Artikel (?a=, 13 artikel) pages/informasi/detail.html [S]

│  ├─ Agenda & Kalender Lingkungan ... pages/informasi/agenda.html [C]

│  └─ Video & Podcast (galeri) ....... pages/informasi/galeri.html [C]

├─ Informasi Publik (PPID) — gerbang . pages/ppid.html [M] → modul 02

├─ Hasil Pencarian ................... pages/pencarian.html [S]

├─ 404 / Error ....................... pages/404.html [C]

└─ Komponen global: Mega Menu [S] · Chat Bot AI (widget) [S] · Toolbar Aksesibilitas [M]

## 6.2 Modul 02 — PPID Web (16 entri / 15 file)

Beranda PPID (index.html) [M]

├─ Informasi Publik

│  ├─ Daftar Informasi Publik (DIP) .. dip.html [S]   (18 entri, 4 klasifikasi)

│  ├─ Daftar Informasi Dikecualikan .. dik.html [C]

│  ├─ Laporan Kinerja ................ laporan-kinerja.html [C]

│  ├─ Regulasi ....................... regulasi.html [S]

│  └─ FAQ ............................ faq.html [S]

├─ Profil PPID ....................... profil-ppid.html [S]

├─ Akun

│  ├─ Masuk .......................... masuk.html [M]

│  └─ Daftar Akun .................... daftar.html [M]

├─ Alur Permohonan (inti layanan)

│  ├─ Ajukan Permohonan (stepper 4) .. permohonan.html [M]

│  ├─ Konfirmasi Permohonan (?id=) ... konfirmasi.html [M]

│  ├─ Lacak Permohonan (?id=) ........ lacak.html [M]   (timeline status, 7 rekord contoh)

│  ├─ Riwayat & Notifikasi ........... riwayat.html [S]

│  ├─ Pengajuan Keberatan (?id=) ..... keberatan.html [S]

│  └─ Permohonan Konsultasi .......... konsultasi.html [C]

└─ Komponen global: Chat Bot AI (widget) [S]

## 6.2b Modul 02b — PPID Mobile — Flutter (8 layar)

Splash / Onboarding [S]

└─ Masuk / Daftar Akun (identitas diri lengkap) [M]

└─ Beranda App (menu tugas inti) [M]

├─ Ajukan Permohonan (kronologi singkat + unggah dokumen) [M]

├─ Lacak Permohonan (ID pemohon + progres, push notification) [M]

├─ Riwayat [S]

└─ Chat Bot AI [M]

Catatan: sesuai cakupan KAK (Keluaran 2 — Pengembangan Fitur PPID dan Aplikasi Mobile PPID), aplikasi mobile berfokus pada tugas inti pemohon (UR-PPID-03, Must) — bukan replika penuh PPID Web. Token design system dipetakan ke token Flutter (lihat design.md Lampiran); mode kontras tinggi dan ukuran teks besar wajib tersedia (UR-A11Y-02).

## 6.3 Modul 03 — Omni Channel Dashboard (13 entri / 12 file)

Login (MFA/SSO) (login.html) [M]

└─ App shell (sidebar + topbar)

├─ Menu Utama

│  ├─ Dashboard (KPI) ............. index.html [M]

│  ├─ Unified Inbox (3 panel) ..... inbox.html [M]   (deep-link ?c=<percakapan>)

│  ├─ Tiket & SLA ................. tiket.html [M]

│  │  └─ Detail Tiket (?t=) ....... tiket-detail.html [M]

│  └─ Reporting ................... reporting.html [M]

├─ Pengaturan

│  ├─ Routing & Auto-Reply ........ routing.html [S]

│  ├─ Analytics ................... analytics.html [S]

│  ├─ Manajemen Kanal (7 kanal) ... kanal.html [S]

│  ├─ Role Management (6 peran) ... role.html [S]

│  └─ Keamanan (audit trail) ...... keamanan.html [S]

├─ Profil Pengguna ................ profil.html [C]

└─ Panel Notifikasi (komponen topbar) [S]

## 6.4 Modul 04 — CMS Konten (8 file — di luar KAK)

Login (login.html)

└─ App shell (sidebar + topbar)

├─ Konten

│  ├─ Dashboard Konten ............ index.html

│  ├─ Konten Website Utama ........ konten.html

│  │  └─ Editor Konten (?id=) ..... konten-edit.html   (alur Draf → Review → Terbit/Terjadwal)

│  ├─ Agenda & Kegiatan ........... agenda.html

│  ├─ Konten PPID (DIP & FAQ) ..... ppid.html

│  └─ Pustaka Media ............... media.html

└─ Administrasi

└─ Pengguna & Peran ............ pengguna.html

Catatan sitemap: tautan legal footer Website Utama (Kebijakan Privasi, Aksesibilitas, Syarat Penggunaan) masih stub yang mengarah ke 404 — perlu halaman nyata sebelum rilis. Tautan eksternal (↗) memakai dialog serah-terima “Anda akan diarahkan ke …”.

# 7. Kebutuhan Fungsional per Produk

## 7.1 Website Utama

| Kebutuhan | Implementasi |
| --- | --- |
| Beranda dengan slideshow berita/kegiatan | Hero slideshow di index.html, konten dari KLH.articles |
| Kartu layanan kementerian (PTSP, Pengaduan, SRN PPI, Bursa Karbon, PPID, WCC, JDIH) | Kartu layanan beranda + 4 halaman kelompok layanan; layanan eksternal ditautkan dengan dialog serah-terima |
| Informasi: berita, siaran pers, pengumuman, artikel, video, publikasi, SK, Permen (judul + tanggal + viewers) | indeks.html?m= (9 modul) + detail.html?a=; metadata tanggal & viewers pada kartu |
| Agenda & kalender (hari besar lingkungan + libur nasional) | agenda.html dengan kalender interaktif |
| Profil: visi-misi, tentang, nilai, tugas-fungsi, struktur organisasi interaktif s.d. Eselon 2 + LHKPN + Zona Integritas | 4 halaman profil + bagan interaktif; detail-jabatan.html?id= untuk 9 pejabat |
| 7 program unggulan | program/index.html + detail per program (Kalpataru halaman khusus) |
| Chat Bot AI | Widget FAB lintas halaman (komponen bersama) |
| Pencarian situs | pencarian.html + search bar navbar |

## 7.2 PPID Web

| Kebutuhan | Implementasi |
| --- | --- |
| 4 klasifikasi informasi (berkala, serta merta, setiap saat, dikecualikan) | Beranda PPID + DIP (filter klasifikasi) + DIK |
| Profil, regulasi, laporan kinerja, FAQ | profil-ppid.html, regulasi.html, laporan-kinerja.html, faq.html |
| Akun pemohon: login (email/sandi/captcha/lupa sandi) + registrasi identitas lengkap | masuk.html + daftar.html (form ber-label, error terasosiasi) |
| Permohonan informasi + unggah berkas | permohonan.html — stepper 4 langkah + dropzone |
| Lacak permohonan (ID + progres) | lacak.html?id= — timeline status; konfirmasi.html?id= sebagai bukti terkirim |
| Pengajuan keberatan & permohonan konsultasi | keberatan.html?id= + konsultasi.html |
| Chat Bot AI | Widget lintas halaman |

## 7.2b PPID Mobile (Aplikasi Flutter)

| Kebutuhan | Implementasi |
| --- | --- |
| Login (e-mail, kata sandi, captcha, lupa kata sandi) | Layar Masuk — paritas alur dengan masuk.html PPID Web |
| Buat Akun dengan identitas diri lengkap (nama, no. telepon, alamat, profesi, tempat profesi, provinsi/kabupaten/kota, e-mail, kata sandi) | Layar Daftar Akun — form registrasi + verifikasi e-mail |
| Laporan permohonan: kronologi singkat + unggah dokumen | Layar Ajukan Permohonan — versi ringkas stepper WF-02 dengan dropzone dokumen |
| Lacak Pemohon (ID pemohon + progres) | Layar Lacak Permohonan — timeline status konsisten dengan web (Diajukan → Diverifikasi → Diproses → Selesai) + push notification perubahan status |
| Chat Bot AI Mobile PPID | Layar/bottom sheet Chat Bot AI — paritas basis pengetahuan dengan widget web |
| Teknologi: Flutter (frontend), Laravel/.NET Core (backend), PostgreSQL, REST API & GraphQL | Token design system dipetakan ke token Flutter; mode kontras tinggi & ukuran teks besar (UR-A11Y-02) |

## 7.3 Omni Channel Dashboard

| Kebutuhan | Implementasi |
| --- | --- |
| Statistik pengunjung & interaksi (visitor, page views, bounce, chat, formulir, tiket) | Widget KPI + grafik tren di index.html (Chart.js) |
| Monitor kanal aktif + integrasi 7 kanal (live chat, WA, SP4N-LAPOR!, IG DM, email, PPID web/mobile) | kanal.html + badge status kanal |
| Unified inbox, routing otomatis, auto reply, chat history, multi-agent, eskalasi | inbox.html (3 panel) + routing.html + eskalasi pada tiket |
| Ticketing: status Open/Pending/On Progress/Resolved/Closed, SLA, disposisi, rating | tiket.html + tiket-detail.html?t= (timer SLA hidup) |
| Analytics: heatmap, click/scroll tracking, session recording, user journey, device & browser | analytics.html (lihat gap §8.1 untuk sub-fitur yang belum ada) |
| Reporting 7 jenis laporan, export PDF/Excel/CSV, visualisasi bar/pie/line | reporting.html |
| Role management 6 peran + MFA, SSO, audit trail, session & permission management | role.html + keamanan.html + login.html (MFA/SSO) |

## 7.4 CMS Konten (di luar KAK)

Menjawab kebutuhan operasional “dari mana konten ketiga produk dikelola”: editorial workflow Draf → Menunggu Review → Terbit/Terjadwal (menerjemahkan prinsip KAK “wajib approval pengguna jasa” ke antarmuka), editor konten Website Utama, pengelolaan Agenda, DIP & FAQ PPID, pustaka media, serta pengguna & peran.

# 8. Pemetaan Kesesuaian: KAK vs Prototipe

Matriks berikut memetakan seluruh butir KAK (Standar Teknis butir 8 dan Keluaran butir 12) terhadap kondisi prototipe. Status: Selaras = terpenuhi pada level halaman/fitur · Deviasi = dipenuhi dengan pendekatan berbeda yang disengaja · Gap = belum ada · Di luar lingkup = bukan pekerjaan UI.

## 8.1 Ketidakselarasan (perlu keputusan / tindak lanjut)

| # | Butir | Sumber | Status | Penjelasan & rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Aplikasi Mobile PPID (Flutter): login, registrasi, permohonan + upload, lacak, chatbot | KAK Keluaran #2 | GAP — belum dibangun | Hanya 1 layar hero hi-fi; 8 layar direncanakan di checklist (Modul 02b). Prioritas tertinggi untuk sprint berikutnya agar Keluaran KAK #2 utuh. |
| G2 | Analytics: Statistik Unjuk Rasa | KAK Omni h) Analytics | GAP | Tidak ditemukan di prototipe. Perlu widget/halaman statistik unjuk rasa atau konfirmasi PPK bila diturunkan prioritasnya. |
| G3 | Analytics: Daftar Monitoring Isu Pengaduan Lingkungan di Media Sosial | KAK Omni h) Analytics | GAP | Belum ada tabel monitoring isu medsos di analytics.html. Direkomendasikan sebagai tabel data + filter kanal. |
| G4 | Analytics: Accessibility Monitoring | KAK Omni h) Analytics | GAP | Belum ada panel pemantauan aksesibilitas. Dapat berupa skor a11y per halaman (indikator KAK: responsivitas UI, kecepatan loading). |
| G5 | CMS Konten — 8 halaman | Tidak ada di KAK | DI LUAR KAK | Usulan nilai tambah PT BGS; belum masuk F2_Checklist. Perlu persetujuan tertulis PPK (KAK 15.8.b: setiap hasil wajib approval) sebelum dihitung sebagai deliverable. |
| G6 | Struktur menu layanan KAK (daftar datar: PTSP, Pengaduan, SRN PPI, Bursa Karbon, PPID, WCC, JDIH; Pelayanan Publik: SP4N-LAPOR, Publikasi, PBJ, Pusarpedal, JDIH, E-Learning, E-LHKPN) | KAK Website b) & g) | DEVIASI DISENGAJA | Prototipe merestrukturisasi menjadi 4 kelompok layanan citizen-centric (Perizinan & Pengadaan, Pengaduan & Aspirasi, Data-Lab-Pengujian, Regulasi & Pembelajaran); seluruh layanan KAK tetap tercakup sebagai kartu/tautan eksternal. Perlu validasi Tim Teknis Biro Humas. |
| G7 | Slide tautan SiRUP, LPSE, LAPOR, e-LHKPN, OSS di beranda | KAK Website d) Slide | DEVIASI | Tautan tersedia namun tersebar di halaman kelompok layanan & tata kelola, bukan strip slide beranda. Bila PPK menghendaki literal, tambahkan strip logo tautan cepat di beranda. |
| G8 | Spesifikasi backend (PHP/Laravel/Spring/Ruby, PostgreSQL, REST/GraphQL; Node.js & WebSocket untuk Omni; Flutter/.Net Core untuk mobile) | KAK bagian Backend | DI LUAR LINGKUP UI | Lingkup pekerjaan KAK butir 11 adalah UI/UX; prototipe tanpa backend (simulasi client-side). Spesifikasi ini menjadi acuan tim pengembang saat integrasi (KAK 11.e). |
| G9 | Halaman legal footer (Kebijakan Privasi, Aksesibilitas, Syarat Penggunaan) | Praktik baik / UU PDP | GAP MINOR | Masih stub menuju 404. Wajib diisi sebelum rilis publik (relevan UU 27/2022 PDP). |

## 8.2 Butir KAK yang selaras

| Keluaran KAK | Cakupan | Bukti kesesuaian |
| --- | --- | --- |
| #1 Website Utama | Beranda (slideshow, layanan, informasi, agenda-kalender, video, publikasi, SK, Permen); Profil (visi-misi, tentang, nilai, tugas-fungsi, struktur interaktif + LHKPN + ZI); 7 Program; Pelayanan publik; gerbang PPID; Informasi; Chat Bot AI | 24/24 entri checklist terealisasi (20 file + 3 komponen global + mega menu). Audit: docs/AUDIT_Modul-01. |
| #2 PPID (web) | Beranda 4 klasifikasi informasi; Profil PPID (tugas-fungsi, struktur, visi-misi); Regulasi; DIP; DIK; Laporan Kinerja; Konsultasi; Keberatan; Permohonan (login, registrasi, laporan + berkas); Lacak (ID + progres); FAQ; Chat Bot AI | 16/16 entri checklist terealisasi (15 file + widget chatbot). Audit: docs/AUDIT_Modul-02. |
| #3 Omni Channel | Statistik pengunjung & interaksi; monitor kanal; grafik aktivitas; performa sistem; 7 kanal terintegrasi; unified inbox; routing; auto reply; chat history; multi-agent; eskalasi; ticketing + 5 status + SLA; reporting 7 jenis + export; role management 6 peran; MFA/SSO/audit trail; komponen UI wajib (sidebar, topbar, notifikasi, search, widget, tabel, chart, filter, responsif) | 13/13 entri checklist terealisasi (12 file + panel notifikasi), kecuali 3 sub-fitur analytics pada G2–G4. Audit: docs/AUDIT_Modul-03. |

# 9. Persyaratan Non-Fungsional

| Kategori | Persyaratan |
| --- | --- |
| Aksesibilitas | WCAG 2.1 AA: skip link ke #konten; satu h1 per halaman; aria-current pada nav aktif; target sentuh ≥44px; status = ikon + teks; form ber-label + aria-describedby; prefers-reduced-motion; kontras AA via token; toolbar kontras tinggi & perbesar teks; skala 200% tanpa kehilangan konten |
| Kinerja | Target Lighthouse ≥ 90; Chart.js inline (tanpa CDN); tanpa framework runtime; aset mandiri per modul |
| Responsivitas | Desktop / tablet / mobile (breakpoint <768, 768–1024, >1024); verifikasi render 1440px & 390px |
| Keamanan & privasi (UI) | Tanpa localStorage untuk data inti (hanya preferensi a11y + flag sesi demo, dibungkus try/catch); dialog serah-terima untuk tautan eksternal; pola MFA/SSO pada login internal |
| Kualitas & verifikasi | Nol error JS pada seluruh halaman (Playwright); link-check internal; uji interaksi kunci (form, filter, dialog, stepper, timeline); log audit di docs/AUDIT_*.md |
| Bahasa & konten | Seluruh konten UI Bahasa Indonesia; microcopy kata kerja aktif; konten dummy selalu berpenanda “konten contoh” |
| Kepatuhan | UU 14/2008 KIP · UU 25/2009 Pelayanan Publik · UU 27/2022 PDP · Perpres 95/2018 SPBE · UU 11/2008 ITE |

# 10. Rencana Rilis & Prioritas Lanjutan

| Prioritas | Item | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| P0 | PPID Mobile (Flutter) — 8 layar | Menutup gap Keluaran KAK #2 (G1) |
| P1 | 3 sub-fitur Analytics Omni (G2–G4) | Statistik unjuk rasa, monitoring isu medsos, accessibility monitoring |
| P1 | Halaman legal footer (G9) | Privasi, aksesibilitas, syarat penggunaan |
| P2 | Keputusan PPK atas CMS (G5) & strip tautan beranda (G7) | Butuh persetujuan tertulis / arahan Tim Teknis |
| P2 | Validasi struktur menu citizen-centric (G6) | Presentasi ke Tim Teknis Biro Humas sesuai tahapan KAK #5 |

Tahapan & termin mengikuti KAK: Termin I 30% (analisis + wireframe), Termin II 30% (prototype + design system — posisi saat ini), Termin III 40% (finalisasi, QA, dokumentasi, BAST).

# 11. Konsolidasi Temuan & Bukti Kerja Fase 1–2

Section ini mengkonsolidasi seluruh pekerjaan yang sudah diselesaikan pada Fase 1 (Analisis) dan Fase 2 (Desain & Design System) beserta temuan utamanya. Setiap baris mencantumkan referensi dokumen/artefak sumber di project file KLH-BGS dan repositori prototipe (zeamayys-rgb/klh-project) agar dapat diverifikasi PPK/Tim Teknis.

## 11.1 Fase 1 — Analisis (selesai, menunggu Berita Acara)

| Pekerjaan | Temuan / hasil utama | Referensi |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Audit Situs Eksisting | Scorecard ~4,6/10 (Grade D, ~41/100): IA organization-centric (4,0 — Kritis), hirarki visual defisit (5,5), layout rusak di mobile, temuan injeksi/SEO spam, tanpa dukungan aksesibilitas | docs/F1_Laporan-Audit.md |
| 1.2 User Requirement | 21 UR-ID + stakeholder map; menjadi basis traceability seluruh keputusan desain | docs/F1_User-Requirement.md |
| 1.3 Persona & User Journey | 5 persona berbasis bukti (P1–P5, lihat §2) + 3 journey map dengan emotion curve; momen kritis: Sari tahap 2–3 (navigasi), Bayu tahap 4 (ketidakpastian status), Ratna tahap 3–4 (risiko terlewat) | docs/F1_Persona-Journey.md |
| 1.4 Prioritisasi MoSCoW | Skoring 3 sumbu (mandat KAK + severity audit + dampak persona) atas 21 UR: 13 Must, 7 Should, 1 Could + daftar Won't; urutan kerja Fase 2: Design System → IA/Mega Menu → PPID flow → Beranda → Omni Channel | docs/F1_MoSCoW.md |

## 11.2 Fase 2 — Desain, Design System & Prototipe

| Pekerjaan | Temuan / hasil utama | Referensi |
| --- | --- | --- |
| 2.1 User Flow & Arsitektur Informasi | IA citizen-centric (label berbasis niat, akses ≤3 klik); 3 flow kritis (A Sari lapor, B Bayu ajukan-lacak, C Ratna multi-kanal); model status permohonan konsisten lintas produk | docs/F2_UserFlow-IA.md |
| 2.2 Wireframe Lo-Fi | 26 frame lo-fi di Figma; 4 artboard kunci WF-01 (Beranda), WF-02 (Stepper Permohonan), WF-03 (Lacak), WF-04 (Unified Inbox) — masing2 ber-tag UR | docs/F2_Wireframe-notes.md · Figma page Wireframe |
| Design System v2 → v2.1 | Token dari warna logo (teal #005952, biru #147DEF, oranye #F97910); WCAG 2.1 AA tervalidasi; mode gelap & kontras tinggi; v2.1 = suite 3 halaman (Fondasi · Komponen & Aset 71 ikon · Standar Layout) — sekaligus menutup Fase 3.1–3.2 | docs/design.md · Design_System_KLH_BPLH.html · repo design-system/ |
| Figma Library | 83 variables, 13 text styles, 4 effect styles, 13 komponen dalam 3 mode (Light/Dark/High Contrast) | Figma page Library |
| Hi-fi Hero Screens (2.3 awal) | 4 layar acuan: HF-WEB-01 (Beranda), HF-PPID-01 (Lacak), HF-OMNI-01 (Unified Inbox), HF-PPID-M01 (Lacak mobile); scaling halaman menunggu feedback klien | Figma · tiket DS-05 |
| Modul 01 — Website Utama (prototipe) | 24 halaman / 20 file; QA Playwright 1440px & 390px lulus; audit 7 Jul: 0 Kritis, 5 Mayor; seluruh perbaikan A1-01–A1-12 diterapkan 10 Jul | repo modul-01/ · docs/AUDIT_Modul-01 · F2_Checklist-Halaman.md |
| Modul 02 — PPID Web (prototipe) | 16 entri / 15 file; fondasi CSS/JS identik-byte dengan M01; audit 4,4/5; 6 temuan Mayor diperbaiki; 49/49 tes interaksi lulus | repo modul-02/ · docs/AUDIT_Modul-02 |
| Modul 03 — Omni Channel (prototipe) | 13 entri / 12 file; 1 temuan Kritis (drawer scrim mobile) + 3 Mayor — semua diperbaiki & diverifikasi ulang | repo modul-03/ · docs/AUDIT_Modul-03 |
| Modul 04 — CMS Konten (bonus, di luar KAK) | 8 halaman; alur editorial Draf → Review → Terbit + alt-text wajib; terverifikasi Playwright, audit formal belum dibuat (tiket QA-04) | repo modul-04/ · tiket CMS-04, QA-04 |

Yang belum dikerjakan dari Fase 2–3: PPID Mobile Flutter (8 layar — lihat §6.2b & §7.2b), scaling hi-fi Figma (menunggu feedback), serta deliverable Fase 4–5 (usability testing/UAT, dokumentasi & style guide final). Seluruh temuan di atas tetap berstatus tentatif sampai disahkan melalui Berita Acara dengan PPK/Tim Teknis.

# 12. Manajemen Proyek & Mekanisme Kerja (ClickUp)

Seluruh pekerjaan lintas peran (desain, PM, engineer) dilacak pada satu list ClickUp di workspace KLH-Omnichannel: https://app.clickup.com/90182895586/v/l/li/901819675777 (space 901811970986, list 901819675777). Snapshot di bawah mengikuti sinkronisasi board terakhir per 19 Juli 2026.

## 12.1 Mekanisme & konvensi board

| Mekanisme | Ketentuan |
| --- | --- |
| Alur status | to do → on design → ready to dev → on dev → on test → done → ready to deploy → rilis |
| Pemetaan prioritas | MoSCoW → prioritas ClickUp: Must = high, Should/Could = normal |
| Struktur tiket | Setiap tiket berisi user story ber-persona (P1–P5), lingkup, acceptance criteria, dan referensi UR-ID/MoSCoW/WF |
| Tag modul | design system · module website · ppid · omni channel · cms — untuk filter board per modul |
| Kebijakan assignment | Seluruh tiket desain di-assign ke Abdan; tiket engineering chatbot (PPID-09, PPIDM-04) sengaja tidak di-assign untuk di-pick up engineer |
| Bukti Termin | Tiket QA-01/02/03 (audit 3 modul) berstatus done sebagai bukti kerja terverifikasi menuju gerbang Termin II/III |

## 12.2 Ringkasan backlog per seri (46 tiket)

| Seri | Tag | Cakupan | Status per 19 Jul |
| --- | --- | --- | --- |
| DS-01…05 | design system | Design System v2, Figma Library, governance token, suite v2.1, hi-fi scaling | DS-01/02/04 ready to dev · DS-05 on design · DS-03 to do |
| WEB-01…08 | module website | 24 halaman Modul 01 per seksi IA + uji pasca-dev | WEB-01…07 ready to dev · WEB-08 to do |
| PPID-01…09 | ppid | 16 halaman PPID Web termasuk stepper (WF-02) & lacak (WF-03), chatbot | PPID-01…09 ready to dev (chatbot unassigned) |
| PPIDM-01…04 | ppid | 8 layar Flutter fokus tugas inti pemohon + chatbot mobile | PPIDM-01/02 to do · PPIDM-03 on design · PPIDM-04 unassigned |
| OMNI-01…08 | omni channel | 13 halaman dashboard termasuk Unified Inbox (WF-04) | OMNI-01…08 ready to dev |
| CMS-01…04 | cms | Kontrak dummy→CMS (window.KLH_ROOT), spesifikasi template konten, handoff dev, prototipe Modul 04 | CMS-04 ready to dev · lainnya to do |
| QA-01…05 | lintas modul | Audit + perbaikan Modul 01–03 (selesai), audit formal CMS, Usability Testing & UAT | QA-01/02/03 done · QA-04/05 to do |
| DOC-01 | design system | Dokumentasi Desain UI/UX & Style Guide (Fase 5) | to do |

Rencana berikutnya di board: tiket DOC-02 Pedoman Konten (Fase 3.3) menyusul dibuat. Detail per tiket (user story, acceptance criteria, referensi) dapat dilihat langsung pada masing-masing kartu di link list di atas.

# Lampiran A — Dokumen Rujukan

KAK Jasa Konsultan Pengembangan Konten User Interface Website (REV) — KLH-BGS Document

Uraian Pekerjaan Jasa Konsultan Interface — KLH-BGS Document

docs/design.md — Design System v2 (token)

docs/F2_Checklist-Halaman.md — checklist halaman resmi + MoSCoW

docs/F1_Persona-Journey.md · docs/F1_MoSCoW.md · docs/F2_Wireframe-notes.md

docs/PANDUAN_KERJA_UIUX_KLH.md — master tracker & log deliverable

Checkin_KLH_BPLH_UIUX.pptx — dek check-in klien (persona, sitemap, status modul)

ClickUp KLH-Omnichannel — https://app.clickup.com/90182895586/v/l/li/901819675777 (backlog & status pekerjaan)

docs/AUDIT_Modul-01/02/03 — hasil verifikasi QA per modul

# Lampiran B — Daftar Istilah & Kodifikasi

Tabel ini menjelaskan seluruh kode dan istilah singkat yang dipakai di dokumen ini, agar PM, engineer, dan tim KLH dapat membaca tanpa konteks tambahan.

| Kode / istilah | Arti & rujukan |
| --- | --- |
| UR-xx | User Requirement — kode kebutuhan pengguna hasil Fase 1.2 (contoh: UR-PPID-02 = kebutuhan melacak permohonan PPID). Daftar lengkap di docs/F1_User-Requirement.md |
| MoSCoW (M/S/C/W) | Metode prioritas fitur: Must (wajib), Should (sebaiknya), Could (bisa), Won't (di luar lingkup saat ini). Skoring di docs/F1_MoSCoW.md |
| P1–P5 | Lima persona pengguna: P1 Sari (warga), P2 Bayu (pemohon PPID, low-vision), P3 Ratna (admin PPID/agen layanan), P4 Damar (jurnalis/akademisi), P5 Indah (admin konten/Humas). Detail di §2 & docs/F1_Persona-Journey.md |
| WF-xx | Artboard wireframe lo-fi di Figma (contoh: WF-02 = form permohonan PPID ber-stepper, WF-04 = Unified Inbox) |
| HF-xxx | Layar hi-fi hero di Figma (contoh: HF-WEB-01 = Beranda, HF-OMNI-01 = Unified Inbox, HF-PPID-M01 = Lacak versi mobile) |
| M01–M04 / Modul 01–04 | Empat modul prototipe HTML: Website Utama, PPID Web, Omni Channel Dashboard, CMS Konten |
| G1–G9 | Temuan gap (ketidakselarasan) antara KAK dan prototipe — dirinci di §8.1 |
| DS / WEB / PPID / PPIDM / OMNI / CMS / QA / DOC | Seri kodifikasi tiket ClickUp per modul & jenis pekerjaan (contoh: PPIDM-03 = tiket layar PPID Mobile). Ringkasan di §12 |
| KAK | Kerangka Acuan Kerja — dokumen acuan kontraktual pekerjaan dari KLH/BPLH |
| PPK / Tim Teknis | Pejabat Pembuat Komitmen dan tim reviu teknis klien — pihak yang menyetujui deliverable |
| Berita Acara / BAST | Dokumen persetujuan formal per tahap / Berita Acara Serah Terima pekerjaan di akhir kontrak |
| Termin I–III | Tahap pembayaran bertahap (30% / 40% / 30%) yang terikat progres & dokumen wajib sesuai KAK poin 25 |
| PPID · DIP · DIK | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi · Daftar Informasi Publik · Daftar Informasi Dikecualikan (rezim UU 14/2008 KIP) |
| SP4N-LAPOR! | Sistem pengaduan pelayanan publik nasional (lapor.go.id) — kanal eksternal yang terintegrasi lewat pola serah-terima |
| WCAG 2.1 AA | Standar aksesibilitas web internasional level AA — wajib untuk seluruh produk proyek ini |
| IA | Information Architecture — struktur navigasi & pengelompokan konten (di proyek ini: citizen-centric) |
| SLA | Service Level Agreement — target waktu penyelesaian layanan/tiket pada Omni Channel |

PRD ini disusun otomatis dari kondisi aktual repositori prototipe per 21 Juli 2026 dan wajib direview PPK/Tim Teknis sebelum dijadikan acuan kontraktual.